第１－１号様式

平成　　年　　月　　日

公益財団法人かごしま産業支援センター

理事長　　六反　省一　様

所在地	〒

企業名等

代表者名		印

電話

平成　　年度新事業研究開発助成金

交　付　申　請　書

平成　　年度において新事業究開発事業を実施したいので、下記のとおり助成金を交付くださるよう関係書類を添えて申請します。

記

１	研究開発テーマ

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

２	助成金交付申請額	金	　　　　　　　　　	円

３	研究開発に要する総経費（事業費総額）	金	　　　　　　　　　	円

４	関係書類

（１）研究開発計画書

（２）収支予算書

（３）企業等概要説明書

（４）過去３期分の決算書

（５）県税の納税証明書

別紙１（第１－１号様式）

研究開発計画書（その１）

| 1 研究開発テーマ |  |
| --- | --- |
| 2 研究開発の実施 場所および 連絡担当者 | 場所： 連絡担当者： TEL： |
| 3 研究開発の目的・ 必要性 |  |
| 4 研究開発の実施 により期待され る効果 |  |

研究開発計画書（その２）

| 5 研究開発の内容・ 実施方法 - 全体計画 - 本年度実施内容 - 次年度以降実施 内容 |  |
| --- | --- |
| 6 関連する研究開発 の実績 |  |
| 7 内外技術との相違 等 |  |

研究開発計画書（その３）

| 8 収益見込 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 補助金等の交付実績・ 申請状況 |  |  |  |  |  |  |
| 10 研 究 開 発 体 制 | 企業内部 | 担当区分 | 氏名 |  | 所属・職 | 業務内容 |
|  |  | 総括責任者 |  |  |  |  |
|  |  | 経理担当 |  |  |  |  |
|  | 他企業 |  |  |  |  |  |
|  | 研究機関 | 大学等 |  |  |  |  |
|  |  | 公設試験 研究機関 |  |  |  |  |
|  |  | 民間研究機関 |  |  |  |  |

研究開発計画書（その４）

| 11 研 究 開 発 日 程 | 研究開発期間 | 開始：平成 年 月 日 完了：平成 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作業区分種別 | 作業期間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ※ | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|  | 原材料関係 構築物関係 機械装置関係 工具器具関係 外注加工関係 工業所有権関係 技術指導関係 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙２（第１－１号様式）

収支予算書（その１）

１	収支総括表

| 研究開発に要する総経費 （事業費総額） |  | 総経費 円 （うち助成金 円） |
| --- | --- | --- |
| 費目 |  | 経 費 |
| 収入 | 自己資金 | 円 |
|  | 借入金 | 円 |
|  | 助成金 | 円 |
|  | その他 | 円 |
|  | 合計 | 円 |
| 支出 | 原材料費 | 円 （ 円） |
|  | 構築物費 | 円 （ 円） |
|  | 機械装置費 | 円 （ 円） |
|  | 工具器具費 | 円 （ 円） |
|  | 外注加工費 | 円 （ 円） |
|  |  | 円 （ 円） |
|  |  | 円 （ 円） |
|  | その他 | 円 （ 円） |
|  | 合計 | 円 （ 円） |

※	支出の欄の(　)は経費中の助成金希望額を記入する。

２	支出明細書

（金額単位：円）

| 区分 | 種別 | 仕様等 | 積算 |  |  | 必要経費 | 左のうち 助成金 充当額 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 単位 | 数量 | 単価 |  |  |  |
| 原材料費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 構築物費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 機械装置費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具器具費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外注加工費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙３（第１－１号様式）

企業等概要説明書

| 1 企業・団体等名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 沿革 （受賞歴等含む） |  | 設立年月日 |  |  |  |
| 3 主たる事務所の 所在地 |  |  |  |  |  |
| 4 資本金又は出資金 （払込金） |  |  |  |  |  |
| 5 従業員数（企業） 構成メンバー（団体） |  | 人 （うち 男性 人、女性 人） |  |  |  |
| 6 事業内容又は活動 内容 |  |  |  |  |  |
| 7 現有施設 | 土地(m2) |  |  |  |  |
|  | 主要設備 | 機械・装置 | 数量 | 用途 | 備考 |

※	6	事業内容…企業が営んでいる主な事業内容及び生産品目とその年間生産額等を記載する。

活動内容…研究グループ等の年間の活動状況、過去の研究開発実績等を記載する。

7	工場及びその他の建物等の配置図を添付すること。

第１－１号様式

平成　　年　　月　　日

記載要領および記入例

公益財団法人かごしま産業支援センター

理事長　　六反　省一　様

所在地	〒

企業名等

代表者名		印

電話

平成　　年度新事業研究開発助成金

交　付　申　請　書

平成　　年度において新事業研究開発事業を実施したいので、下記のとおり助成金を交付くださるよう関係書類を添えて申請します。

記

１	研究開発テーマ

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

２	助成金交付申請額	金	　　　　　　　　　	円

３	研究開発に要する総経費（事業費総額）	金	　　　　　　　　　	円

４	関係書類

（１）研究開発計画書

（２）収支予算書

（３）企業等概要説明書

（４）過去３期分の決算書

（５）県税の納税証明書

※県内各地の地域振興局（離島については各支庁）で発行される、

「県税について未納がないことの証明書（補助金交付申請書）」を取得してください。

別紙１（第１－１号様式）

研究開発計画書（その１）

| 1 研究開発テーマ | 採択された場合は、報道機関等へ公表いたしますのでご留意ください。 |
| --- | --- |
| 2 研究開発の実施 場所および 連絡担当者 | 場所： 連絡担当者： TEL： |
| 3 研究開発の目的・ 必要性 | 初めに、今回の研究開発を行おうとするに至った背景・経緯を記述してください。 次に、上記に対する今回の研究開発の必要性、有用性、御社の強み（実績や技術の裏付け）などについて、具体的かつ客観的に記述してください。 最後に、どのようなアプローチで研究開発を行い、成果につなげるのか、一年後にはどのようなものが出来るのか等を審査員がよく理解できるように記述してください。 また、他の企業や機関と共同で研究開発を行う場合は、それぞれの役割をはっきりと明記してください。 この項目は文章が少々長くなっても構いませんので、審査員にしっかりとアピールできるように記入してください。（図や画像の使用も可） 難しい専門用語等については、注釈をつけて説明してください。 |
| 4 研究開発の実施 により期待され る効果 | 効果については、審査員が納得できる客観的な根拠をもとに、できるだけ具体的な数値（売上高、雇用創出の規模等）を使って表現してください。 |

研究開発計画書（その２）

| 5 研究開発の内容・ 実施方法 - 全体計画 - 本年度実施内容 - 次年度以降実施 内容 | 「(1)全体計画」は、1年間の計画ではなく最終目標にむけての全体的な研究開発の計画や実施方法について記述してください。 「(2)本年度実施内容」は、全体計画のうち今年度の目標とする具体的な内容（どのように研究開発を行うのか）および実施体制（共同研究等）について具体的に記述してください。 「(3)次年度以降の実施内容」は、今年度の成果をどのように活かして今後の展開を図るか（販売あるいは研究継続など）について記述してください。 |
| --- | --- |
| 6 関連する研究開発 の実績 | 今回の研究開発に関連する、御社が保有している特許や製品等があれば記載してください。 |
| 7 内外技術との相違 等 | 今回開発する製品や技術は、既に国内外に存在するのか、存在する場合は、それとどう違うのかなど、調査した結果を記載してください。 例：「インターネットで検索したところ、結果はこの様だった。この中には、似た技術は見あたらなかった。」 「J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）で検索したが、同様の技術は見あたらなかった。」 「似た技術はあったが、この点で大きく異なるので新規性は高い。」 など |

研究開発計画書（その３）

| 8 収益見込 |  |  | 「4研究開発の実施により期待される効果」の欄で記載した内容（売上高等）に関連付けて記載してください。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 補助金等の交付実績・ 申請状況 |  |  | 今回の研究開発に関連する補助金等の交付実績がある場合は、補助金等の名称、交付年度、テーマ名、金額等を記載してください。 現在、申請中または申請準備中のものについても記載してください。 |  |  |
| 10 研 究 開 発 体 制 | 企業内部 | 担当区分 | 氏名 | 所属・職 | 業務内容 |
|  |  | 総括責任者 |  |  |  |
|  |  | 経理担当 |  |  |  |
|  | 他企業 |  |  |  |  |
|  | 研究機関 | 大学等 |  |  |  |
|  |  | 公設試験 研究機関 | この欄に記載する場合は、事前に相手の了解を得てください。 |  |  |
|  |  | 民間研究機関 |  |  |  |

研究開発計画書（その４）

| 11 （記載例：具体的に記載） 研 究 開 発 日 程 | 研究開発期間 | 開始：平成 年 月 日 完了：平成 年 ３月 １日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作業区分種別 | 作業期間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ※ | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|  | 原材料関係 構築物関係 機械装置関係 工具器具関係 外注加工関係 工業所有権関係 技術指導関係 | 制御機構部品の選定・購入 機械装置の選定・手配 |  | 工具等の選定・購入(随時) 外装部の設計・手配 制御基板の作成手配 | 弁理士・関係者等の打合せ 制御機構の組立 | 機械装置の搬入 外装部の納入 大学・公的研究機関との共同研究 | 制御基板の納入 機械装置の運用 全体の組立 | 試作開発機の改良・評価・まとめ |  | 特許等の出願 |  |  |

別紙２（第１－１号様式）

収支予算書（その１）

１	収支総括表

| 研究開発に要する総経費 （事業費総額） |  | 総経費 円 （うち助成金 円） |
| --- | --- | --- |
| 費目 |  | 経 費 |
| 収入 | 自己資金 | 円 |
|  | 借入金 | 円 |
|  | 助成金 | 円 |
|  | その他 | 円 |
|  | 合計 | 円 |
| 支出 | 原材料費 | 円 （ 円） |
|  | 構築物費 | 円 （ 円） |
|  | 機械装置費 | 円 （ ）内には助成金補助額を記入してください。 助成金補助は、各費目の3分の2以内です。 ただし、構築物費と機械装置費については補助率が異なりますので、計上される場合はご相談ください。 （ 円） |
|  | 工具器具費 | 円 （ 円） |
|  | 外注加工費 | 円 （ 円） |
|  |  | 円 （ 円） |
|  |  | 円 （ 円） |
|  | その他 | 円 （ 円） |
|  | 合計 | 円 （ 円） |

※	支出の欄の(　)は経費中の助成金希望額を記入する。

２	支出明細書

（金額単位：円）

| 区分 | 種別 | 仕様等 | 積算 |  |  | 必要経費 | 左のうち 助成金 充当額 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 単位 | 数量 | 単価 |  |  |  |
| 原材料費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 構築物費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 機械装置費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具器具費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外注加工費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙３（第１－１号様式）

企業等概要説明書

| 1 企業・団体等名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 沿革 （受賞歴等含む） |  | 設立年月日 |  |  |  |
| 3 主たる事務所の 所在地 |  |  |  |  |  |
| 4 資本金又は出資金 （払込金） |  |  |  |  |  |
| 5 従業員数（企業） 構成メンバー（団体） |  | 人 （うち 男性 人、女性 人） |  |  |  |
| 6 事業内容又は活動 内容 |  |  |  |  |  |
| 7 現有施設 | 土地(m2) |  |  |  |  |
|  | 主要設備 | 機械・装置 | 数量 | 用途 | 備考 |

※	6	事業内容…企業が営んでいる主な事業内容及び生産品目とその年間生産額等を記載する。

活動内容…研究グループ等の年間の活動状況、過去の研究開発実績等を記載する。

7	工場及びその他の建物等の配置図を添付すること。

研究開発計画書　記載要領

１	研究開発テーマ

- 研究開発の内容を的確に示す適切な名称を記載する。

２	研究開発実施場所

- ２か所以上に分かれるときはすべての場所を記載し、主たる実施場所を明らかにする。

３	研究開発の目的・必要性

- 今なぜ当該研究開発を行うのか、その理由等を記載する。

４	研究開発の実施により期待される効果

- どの様な成果を目標とするのか、又はどのような分野でどのような効果が期待できるのか、なるべく数字により具体的に記載する。

５	研究開発の内容・方法等

- 全体の計画を記載した上で、本年度の実施内容と次年度以降の実施内容がわかるように記載する。

- 当該事業で使用する設備、材料等を明らかにするとともに、どの様な方法で研究開発を進めるのか、なるべく開発段階又は工程を追って具体的に記載する。

- 試作品等を製作する場合は、その数量等についても記載する。

- 試作品等の仕様書、設計図等があれば添付すること。

６	関連する研究開発の実績

- 当該研究所開発と関連する研究開発の実績があれば、その内容・開発時期・所要経費・開発担当者及び成果等について記載する。

７	内外技術との相違等

- 既存の技術・製品と対比した場合の特徴又は新規性等について記載する。

８	補助金等の交付実績

- 当該研究開発に関連して、今まで県又は各種団体等から受けた、或いは現在申請中（準備中を含む）の補助金・奨励金等の名称・交付年度を記載する。

９	研究開発日程

- 完了日は、遅くとも助成年度の３月１日であること。

- 作業区分の項目については、できるだけ詳細に記入する。

- 作業期間の欄は、※欄に目安となる適切な年月を記入のうえ、各作業工程別に―線で当該作業期間を明示する。